ДУМА

ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

VI созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«27» марта 2017 года                      г. Партизанск			                    № 380

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗА 2016 ГОД

Заслушав информацию администрации Партизанского городского округа  о реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 2016 год, руководствуясь Положением от 6 июля 2011 года № 344-Р «О наказах избирателей», принятым Решением Думы Партизанского городского округа от 6 июля 2011 года № 344, статьей 22 Устава Партизанского городского округа,

Дума Партизанского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о реализации плана мероприятий по выполнению наказов избирателей за 2016 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести» и разместить на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

Партизанского городского округа                                          	          В.А. Густяков

Приложение

К решению Думы

Партизанского городского округа

от «27» марта 2017 года № 380

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении наказов  избирателей на 2016 год

| № избира-тельного округа | ФИО депутата | Содержание наказа | Стоимость работ План/Факт (тыс. руб.) | Выполнено на 01.01.2017г., % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гадалина С.В. | Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Индустриальная от остановки «Стадион» до почтового отделения № 10 | 500,00/500,00 | 100,00 |  |
| 2 | Вильчинский В.И. | установка спортивно-игровой площадки во дворе домов №№ 1 и 2 по ул. Комсомольская и Парковая, 1 | 151,59/151,59 | 100,00 |  |
| 3 | Котренко В.П. | установка спортивно-игровой площадки во дворе дома № 5 по ул. Ленинская | 121,42/121,42 | 100,00 |  |
| 3 | Котренко В.П. | ремонт и строительство лестничного марша от дома по ул. Нагорная, 5 к медицинскому колледжу | 95,91/95,91 | 100,00 |  |
| 5, 6, 7 | Агафонов А.Н. | Грейдирование и отсыпка дорог, с нарезанием кюветов по ул. Белинского, Чайковского, Чехова, Суворова, 25 Октября, Чернышевского, Деповская, Гарбара, от дома № 10 до дома № 20 по ул. Обогатительная | 450,00/356,55 | 79,23 | Работы выполнены не в полном объеме |
| 5 | Агафонов А.Н. | Ямочный ремонт по ул. 50 лет ВЛКСМ | 313,78/313,78 | 100,00 |  |
| 5 | Агафонов А.Н. | спил старых деревьев вокруг дома № 24 «Б» по ул. Ленинская | 50,00/50,00 | 100,00 |  |
| 5 | Агафонов А.Н. | установка спортивно-игровой площадки в городском парке | 322,34/322,34 | 100,00 |  |
| 6 | Густяков В.А. | устройство уличного освещения от остановки «ЦОФ» до дома № 15 «А» по ул. Обогатительная | 394,84/394,84 | 100,00 |  |
| 6 | Густяков В.А. | обустройство площадки для мусорных контейнеров возле домов № 3, 8, 9 по ул. Обогатительная | 100,00/33,87 | 33,87 | Работы выполнены не в полном объеме |
| 7 | Нагибин Г.И. | ремонт водоотводных лотков ливневых стоков по ул. Мирошниченко, д. №№ 15 «А», 17 «Б» | 218,37/218,37 | 100,00 |  |
| 7 | Нагибин Г.И. | Обустройство уличного освещения спуска от ЖД поликлиники до ул. Пушкинская | 399,9/399,9 | 100,00 |  |
| 8 | Чернова Е.В. | Ремонт автомобильного моста по ул. Виноградарская | 398,00/398,00 | 100,00 |  |
| 8 | Чернова Е.В. | Инженерно – топографические, проектные работы по ремонту тротуара по ул. Тургенева от дома № 2 до дома № 28 | 83,00/83,00 | 100,00 |  |
| 9 | Гельцер А.Б. | Асфальтирование улицы 1-я Красноармейская | 4600,0/4600,0 | 100,00 |  |
| 10 | Баин В.Я. | Восстановление канализационной сети от ул. Светлая до центральных поселковых канализационных сетей | 199,17/199,17 | 100,00 |  |
| 2, 4, 10, 5 | Вильчинский В.И., Хмелев В.Н., Баин В.Я., Агафонов А.Н. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог на территории избирательных округов | 2000,0/2000,0 | 100,00 |  |
|  | ИТОГО: |  | 10398,32/10238,74 | 98,46 |  |