ДУМА

ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

VI созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«04» мая 2018 года                          г. Партизанск			                     № 509

О ВЫПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЗА 2017 ГОД

Заслушав отчет администрации Партизанского городского округа  об  исполнении наказов избирателей за 2017 год, руководствуясь Положением от 6 июля 2011 года № 344-Р «О наказах избирателей», принятым Решением Думы Партизанского городского округа от 6 июля 2011 года № 344, статьей 22 Устава Партизанского городского округа,

Дума Партизанского городского округа

РЕШИЛА:

- Принять к сведению отчет о выполнении наказов избирателей за 2017 год (прилагается).

- Считать невыполненным наказ по избирательному округу № 10 (депутат А.Б. Гельцер), о ремонте автомобильной дороги ул. Фабричная (от памятника Мирошниченко до ж/д переезда). Учесть неисполнение администрацией городского округа данного наказа избирателей, утвержденного Решением Думы от 29 сентября 2016 года № 325, при вынесении оценки по отчету главы Партизанского городского округа о результатах его деятельности и о деятельности администрации Партизанского городского округа за 2017 год.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести» и разместить на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

Партизанского городского округа                                          	          В.А. Густяков

Приложение

к Решению Думы

Партизанского городского округа

от «04» мая 2018 года № 509

ОТЧЕТ

об исполнении наказов избирателей на 2017год

| № избира-тельного округа | ФИО депутата | Содержание наказа | Стоимость работ План/Факт (тыс. руб.) | Выполнено на 01.01.2018г % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гадалина С.В. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия по ул. Энергетической и участок автомобильной дороги от остановки «Дача» до стадиона «Энергетик». | 500,00/500,00 | 100 |  |
|  | Гадалина С.В. | Ремонт площади перед МУК «Дом культуры Лозовый». | 763,711/763,711 | 100 |  |
|  | Гадалина С.В. | Ремонт участка дворовой территории для обеспечения парковки инвалидов по ул. Тепличная №2. | 36,289/36,289 | 100 |  |
| 2 | Вильчинский В.И. | Установка спортивно-игровой площадки во дворе домов № 1 по ул.Комсомольская. | 150,00/150,00 | 100 |  |
| 3 | Котренко В.П. | Ремонт подъездной дороги к дому № 2»А» по ул. Центральная. | 200,00/200,00 | 100 |  |
|  | Котренко В.П. | Проектно-изыскательские работы по ремонту подпорной стенки между домами № 11 и № 13 по ул.Гоголевская. | 129,900/129,900 | 100 |  |
|  | Котренко В.П. | Грейдирование и отсыпка с нарезанием кюветов проезда от ул. Гоголевская № 9 до ул. Гоголевская № 15 (детский сад № 30 , корпус 2) | 100,00/99,958 | 99,96 |  |
| 4 | Хмелев В.Н. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия от пересечения ул. Анисимова и ул. Каменская до остановки «Лесхоз» (500 м.). | 244,500/244,500 | 100 |  |
| 5 | Агафонов А.Н. | Грейдирование и отсыпка дорог, с нарезанием кюветов по ул. Грибова. | 26,00/26,00 | 100 |  |
|  | Агафонов А.Н. | Устройство ограждения площадки для мусорных контейнеров около домов №№ 21, 23, 25 по ул. 50-лет ВЛКСМ. | 217,00/216,301 | 99,7 |  |
| 6 | Густяков В.А. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Кутузова (участок от дома ул. Суворова, 9 до дома 42 «А» по ул. Кутузова) . | 1 000,00/1 000,00 | 100 |  |
| 4 | Хан В.В. | Содержание дорог местного значения по очистке от снега и наледи. | 255,500/0 | 0 | Денежные средства не израсходованы из-за отсутствия осадков (предполагалось, что в период с 15.12.2017г 31.12.2017г будут обильные осадки) Решение Думы ПГО от 20.12.2017г.№480 |
| 5 | Агафонов А.Н. | Содержание дорог местного значения по очистке от снега и наледи | 28,0/0 | 0 |  |
| 3 | Котренко В.П. | Содержание дорог местного значения по очистке от снега и наледи | 190,10/0 | 0 |  |
| 3 | Котренко В.П. | Содержание дорог местного значения по очистке от снега и наледи | 50,0/0 | 0 |  |
| 8 | Чернова Е.В. | Ремонт тротуара от ул. Тургенева 2«А» до многопрофильного колледжа. | 1 320,00/1320,00 | 100 |  |
|  | Чернова Е.В. | Устройство автобусной остановки (крытого павильона) на остановке маршрутов № 3 № 101 – «Школа» (бывшая шахта № 24). | 250,00/250,00 | 100 |  |
|  | Чернова Е.В. | Приобретение и установка спортивно-игровой площадки во дворе домов № 112 по ул.Партизанская и №1 «А» по ул. Тургенева. | 250,00/250,00 | 100 |  |
|  | Чернова Е.В. | Ремонт пешеходного моста через ручей «Покровский» по ул.Тургенева в районе дома № 21. | 100,800/96,602 | 95,8 | Экономия по результатам аукциона |
|  | Чернова Е.В. | Восстановление уличного освещения по ул. Партизанская от жилого дома № 103 до жилого дома № 173. | 666,400/666,400 | 100 |  |
|  | Чернова Е.В. | Ямочный ремонт, отсыпка, нарезание кюветов и грейдирование дорог по улицам: Тургенева, Лермонтова, Камчатская, Смена (от магазина "Удача" до детского сада № 20) | 221,80/221,80 | 100 |  |
| 9 | Гельцер А.Б. | Ремонт пешеходного моста в с. Тигровое в районе дома № 55 по ул.Тигровая. | 80,00/80,00 | 100 |  |
|  | Гельцер А.Б. | Ремонт автомобильной дороги ул. Фабричная (от памятника Мирошниченко до ж/д переезда) | 1 500,00/262,70 | 17,5 | 1 215 000,0 руб.- цена контракта Исполнено на сумму 262 659,67 руб. СОГЛАШЕНИЕ о расторжении от 19.12.2017г. Невозможность выполнения работ в связи с низкой температурой (-20 град.) |
| 10 | Баин В.Я. | Ремонт участка канализационной сети по ул.Светлая. | 400,00/386,02 | 96,5 | 398 000,00 руб. - цена контракта Исполнено на сумму 386 016,22руб. Соглашение о расторжении ( В связи с уменьшением протяженности прокладки трассы.) |
|  | Баин В.Я. | Ремонт тротуара от остановки «Сказка» до моста реки Белая (с. Авангард). | 200,00/200,00 | 100 |  |
|  | ИТОГО |  | 8 880,00/ 7 100,18 | 80 |  |

_____________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении наказов избирателей на 2017год

На выполнение мероприятий по наказам избирателей,  по муниципальной Программе «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО на 2017-2021 годы» выделены средства в общей сумме 8 880,0 тыс.руб.

Выполнено работ на общую сумму  7 100,18 тыс.руб.

Недовыполнение  составило  1779,82 тыс.руб., в том числе:

- ремонт автомобильной дороги ул. Фабричная (от памятника Мирошниченко до ж/д переезда) - 1237,3 тыс. руб., в связи с невозможностью  выполнения работ  при низкой температуре воздуха (-20 град.). Подписано Соглашение о расторжении контракта;

- устройство ограждения площадки для мусорных контейнеров около домов №№ 21, 23, 25 по ул.50 лет ВЛКСМ - 0,699 тыс.руб. (экономия средств);

- ремонт пешеходного моста через ручей «Покровский» по ул.Тургенева в районе дома № 21 – 4,198 тыс.руб.(экономия средств);

- грейдирование и отсыпка с нарезанием кюветов проезда от ул. Гоголевская № 9 до ул. Гоголевская № 15 (детский сад № 30 , корпус 2) – 0,042 тыс. руб. (экономия средств);

- содержание дорог местного значения по очистке от снега и наледи в сумме 523,6тыс. руб. (28,0тыс. руб.+190,1тыс. руб.+ 255,5тыс.руб.+50,0 тыс.руб.) не израсходованы из-за отсутствия осадков в период с 20.12.2017г. по 31.12.2017г

На выполнение внепрограммных мероприятий по направлению жизнеобеспечения на 2017-2019 годы. выделено 400,00 тыс.руб. на «Ремонт участка  канализационной сети  по ул.Светлая (по наказам избирателей)»

398 000,00 руб. - цена контракта. Исполнено на сумму 386 016,22руб.

Недовыполнение  составило  13,98тыс.руб. , в т.ч.  2,0 тыс.руб. – экономия после аукциона; 11,98 тыс. руб. не выполнение контракта, в связи с уменьшением прокладки трассы. Подписано Соглашение о расторжении контракта.

Заместитель начальника управления ЖКК-

начальник  отдела строительства                                             С.В. Цыбенко